份号：	                                                  公开

基于AI的智能化全流程管理系统

设计方案

凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司

2026年3月

基于AI的智能化全流程管理系统

设计方案

拟制单位：

拟    制：        日期：

审    核：        日期：

会    签：        日期：

批    准：        日期：

目录

1  概述	6

1.1  项目背景	6

1.2  项目用途	6

1.  项目管理部	6

2.  财务部	6

3.  市场部	6

4.  商务部	65.  综合管理部	7

2  项目目标	7

2.1  突破的关键技术	7

2.2  核心目标达成	8

2.3  项目产出	8

2.3.1  功能交付	8

2.3.2  实现的商业目标	9

3  需求分析	9

3.1  设计目标	9

3.1.1  系统建设目标	9

3.1.2  非功能性要求	10

3.2  需求来源	10

3.2.1  业务需求来源	10

3.2.2  技术需求来源	11

3.3  功能需求	11

3.3.1  用户与权限管理	11

3.3.2  项目管理	11

3.3.3  财务管理	12

3.3.4  AI能力	12

3.3.5  审计合规	13

3.3.6  文档管理	13

3.3.7  知识库管理	13

3.4  知识产权需求	14

3.4.1  发明专利	14

3.4.2  软件著作权	14

4  方案设计	14

4.1  总体设计	14

4.1.1  体系架构	14

4.1.2  系统组成	16

4.2  功能设计	17

4.2.1  用户与权限管理	17

4.2.2  项目管理	17

4.2.3  财务管理	18

4.2.4  AI能力设计	18

4.2.5  标书检查	19

4.2.6  审计合规	20

5  进度计划	20

表27  项目进度计划	20

表28  团队配置	21

6  交付清单	21

6.1  产品交付清单	22

6.2  文档交付清单	22

6.3  知识产权交付清单	22

附录A  评审意见	23

附录B  修改记录	23

# 1  概述

## 1.1  项目背景

随着企业数字化转型加速，传统项目管理方式已无法满足复杂多变的业务需求。本项目旨在构建一个基于AI的智能化全流程管理平台，通过整合项目立项、执行、监控、结项等核心场景，融合财务数据管理与智能分析，为企业提供端到端的智能化解决方案。

## 1.2  项目用途

本系统面向企业内部管理，主要服务于以下业务场景：

### 1.  项目管理

项目全生命周期跟踪：从立项审批到项目结项全程可视化

项目进度监控：实时掌握各项目阶段完成情况

项目成本管控：预算编制、执行监控、超支预警

项目绩效分析：多维度分析项目投入产出比

### 2.  财务

项目成本核算：自动归集人工成本、报销费用、采购成本

利润分析：实时计算项目利润，支持预算对比

财务报表：自动生成项目财务报表、成本分析报告

费用合规检查：自动校验费用报销合规性

### 3.  市场

标书智能辅助：自动检查标书完整性、合规性、技术方案

历史案例参考：快速检索相似历史项目案例

成本估算辅助：基于历史数据辅助投标报价

合同条款检查：自动比对合同关键条款

### 4.  商务

合规自动检查：基于规则引擎自动检测违规行为

风险预警：实时监控项目风险指标，自动预警

审计报告生成：自动生成阶段性审计报告

整改跟踪：跟踪问题整改落实情况

### 5.  综合管理

知识库建设：统一管理企业知识资产（合同、标书、制度）

文档智能检索：语义化检索，快速定位所需文档

人员工时管理：记录员工工作投入，支持成本分摊

# 2  项目目标

## 2.1  突破的关键技术

表1  突破的关键技术

| 序号 | 关键技术 | 技术描述 | 创新点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多Agent协同架构 | 6大Agent（Data/AI Analysis/Finance/Audit/Document/Bidding）分工协作，实现复杂业务场景的智能处理 | Agent间通信协议、任务调度与结果聚合机制 |
| 2 | RAG增强检索 | 结合向量数据库（pgvector）与BM25混合检索，提升知识获取准确率 | 语义分块策略、混合检索权重自适应 |
| 3 | Function Calling | AI模型调用业务系统函数，实现数据查询、计算等操作 | 标准函数定义、参数校验与结果转换 |
| 4 | 智能标书检查 | 基于历史案例和知识库的AI辅助检查，覆盖格式、资格、技术、商务、合规等维度 | 多维度评分模型、风险识别与建议生成 |
| 5 | 自动成本核算 | 基于工时×费率自动计算人力成本，结合报销和采购实现全成本归集 | 成本归集算法、利润实时计算模型 |

## 2.2  核心目标达成

表2  核心目标达成

| 目标层面 | 核心诉求 | 智能化解决方案 | 达成指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一知识中心 | 知识资产分散、难以检索复用 | 基于向量数据库构建统一知识中台 | 检索准确率≥90% |
| 智能标书检查 | 多维度检查导致投标失败 | AI辅助检查，深度语义理解 | 检查效率提升60-80% |
| 商务风险检查 | 风险发现不及时 | 合同条款结构化，实时监控与偏差预警 | 风险识别准确率≥70% |
| 智能成本核算 | 人工核算效率低、易出错 | 自动成本归集，实时利润分析 | 核算周期从天级降至小时级 |

## 2.3  项目产出

### 2.3.1  功能交付

表3  功能交付清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户服务 | 用户认证、角色权限管理、组织架构 | P0 |
| 2 | 项目服务 | 项目全生命周期管理、进度跟踪 | P0 |
| 3 | 财务服务 | 成本核算、利润分析、财务报表 | P0 |
| 4 | AI服务 | RAG检索、Agent编排、Function Calling | P0 |
| 5 | 审计服务 | 合规检查、风险预警、审计报告 | P1 |
| 6 | 文档服务 | OCR识别、文档解析、版本管理 | P1 |
| 7 | 标书检查 | AI标书检查、相似案例检索 | P1 |
| 8 | 知识库 | 知识采集、向量化、语义检索 | P0 |

### 2.3.2  实现的商业目标

表4  商业目标

| 商业目标 | 现状问题 | 解决方案 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升投标成功率 | 标书检查依赖人工，遗漏问题多 | AI辅助检查，覆盖全面 | 投标成功率提升20-30% |
| 降低审计成本 | 人工审计效率低，覆盖面有限 | 规则引擎自动检查 + AI辅助分析 | 审计成本降低40-50% |
| 提升决策效率 | 数据分散，统计分析困难 | 统一数据平台 + 智能分析 | 决策响应时间缩短50% |
| 控制项目成本 | 成本归集滞后，超支难预警 | 实时成本归集 + 预算监控 | 成本超支率降低30% |
| 知识资产复用 | 知识分散，难以检索利用 | 统一知识库 + RAG检索 | 知识复用率提升60% |

# 3  需求分析

## 3.1  设计目标

### 3.1.1  系统建设目标

表5  系统建设目标

| 目标类型 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 构建覆盖项目立项→执行→监控→结项的智能化管理平台 |
| 技术目标 | 采用微服务架构，实现AI能力的标准化输出 |
| 业务目标 | 提升管理效率，降低运营成本，增强风险控制能力 |

### 3.1.2  非功能性要求

表6  非功能性要求

| 指标类型 | 要求指标 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | ≥ 99% |
| API响应时间（P99） | ≤ 2秒 |
| AI识别准确率 | ≥ 90% |
| 并发用户数 | ≥ 100 |

## 3.2  需求来源

### 3.2.1  业务需求来源

表7  业务需求来源

| 需求类别 | 来源 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目管理人员 | 项目全流程线上化管理，减少手工台账 |
| 成本控制 | 财务部 | 项目成本实时归集，超支预警 |
| 投标辅助 | 市场部 | 标书智能检查，提高投标质量 |
| 合规审计 | 商务部 | 自动合规检查，减少人工审计工作量 |
| 知识管理 | 综合管理人员 | 统一知识库，避免知识流失 |

### 3.2.2  技术需求来源

表8  技术需求来源

| 需求类别 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 内网部署 | 使用国产大模型（智谱GML/DeepSeek/Qwen），支持私有化部署 |
| 扩展性 | 微服务架构，支持业务模块独立扩展 |
| 安全性 | JWT认证、RBAC权限、数据加密 |

## 3.3  功能需求

### 3.3.1  用户与权限管理

表9  用户与权限管理功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | 用户登录 | 支持用户名密码登录，返回JWT Token | P0 |
| F002 | 角色管理 | 创建、编辑、删除角色，分配权限 | P0 |
| F003 | 权限管理 | 菜单、按钮、API级别权限控制 | P0 |
| F004 | 组织架构 | 部门管理、人员归属 | P1 |

### 3.3.2  项目管理

表10  项目管理功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F010 | 项目创建 | 填写项目信息，提交审批 | P0 |
| F011 | 项目审批 | 审批流程，支持通过/驳回 | P0 |
| F012 | 项目列表 | 按状态、部门、日期筛选项目 | P0 |
| F013 | 项目详情 | 查看项目基本信息、成员、阶段、进度 | P0 |
| F014 | 成员管理 | 添加/移除项目成员，分配角色 | P0 |
| F015 | 阶段管理 | 创建/更新项目阶段，设置里程碑 | P1 |
| F016 | 进度跟踪 | 实时更新项目完成进度 | P0 |

### 3.3.3  财务管理

表11  财务管理功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F020 | 成本录入 | 人工成本、报销费用、采购成本录入 | P0 |
| F021 | 工时记录 | 记录员工在项目上的工时投入 | P0 |
| F022 | 成本汇总 | 按项目、人员、类别汇总成本 | P0 |
| F023 | 利润计算 | 自动计算项目利润 = 收入 - 成本 | P0 |
| F024 | 预算检查 | 预算执行监控，超支预警 | P0 |
| F025 | 财务报表 | 生成项目财务报告、月度报表 | P1 |

### 3.3.4  AI能力

表12  AI能力功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F030 | RAG检索 | 语义化知识库检索，返回相关文档 | P0 |
| F031 | AI对话 | 智能问答，基于知识库回答 | P0 |
| F032 | 标书检查 | 上传标书，AI多维度检查并生成报告 | P0 |
| F033 | 风险检测 | 检测项目商务风险，给出预警 | P0 |
| F034 | Token统计 | 统计AI调用量与费用 | P1 |

### 3.3.5  审计合规

表13  审计合规功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F040 | 规则配置 | 配置审计规则，设置触发条件 | P1 |
| F041 | 自动审计 | 定时或实时执行审计规则 | P1 |
| F042 | 违规管理 | 查看、整改违规记录 | P1 |
| F043 | 审计报告 | 生成阶段性审计报告 | P1 |

### 3.3.6  文档管理

表14  文档管理功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F050 | 文档上传 | 支持PDF、Word、图片等格式 | P0 |
| F051 | OCR识别 | 图片/PDF文字识别提取 | P1 |
| F052 | 文档解析 | 结构化提取文档关键信息 | P1 |
| F053 | 版本管理 | 文档版本历史记录 | P1 |

### 3.3.7  知识库管理

表15  知识库管理功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F060 | 知识采集 | 将文档向量化后存入知识库 | P0 |
| F061 | 知识检索 | 语义化检索，返回相关片段 | P0 |
| F062 | 知识管理 | 增删改查知识库配置 | P1 |

## 3.4  知识产权需求

### 3.4.1  发明专利

需求描述

基于本项目成果，提交发明专利申请不少于1项。

建议专利方向

表16  建议专利方向

| 序号 | 专利名称 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一种基于多Agent协同的智能化项目管理方法 | 通过6大Agent分工协作，实现复杂业务场景的智能处理，包括任务分解、Agent调度、结果聚合等机制 |
| 2 | 一种融合向量检索与规则引擎的智能审计方法 | 结合RAG检索与规则引擎，实现合规检查的智能化，提高审计准确率和效率 |

### 3.4.2  软件著作权

需求描述

提交软件著作权申请不少于2项。

软件著作权清单

表17  软件著作权清单

| 序号 | 软件名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于AI的智能化全流程管理系统V1.0 | 核心业务系统，包含项目管理、财务管理、AI能力等模块 |
| 2 | AI智能标书辅助检查系统V1.0 | 标书智能检查模块，支持多维度AI检查 |

# 4  方案设计

## 4.1  总体设计

### 4.1.1  体系架构

系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      客户端层                                │

│              Web端 / 移动端 / 第三方集成                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      网关层                                  │

│              Spring Cloud Gateway                           │

│              (统一入口、路由、限流、鉴权)                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────┼─────────────────────┐

▼                     ▼                     ▼

┌───────────────┐   ┌───────────────┐   ┌───────────────┐

│  用户服务      │    │  项目服务      │   │   财务服务     │

│ user-service  │   │project-service│   │finance-service│

│ ┣ 用户认证     │   │ ┣ 项目管理    │   │ ┣ 成本核算     │

│ ┣ 权限管理     │   │ ┣ 进度跟踪    │   │ ┣ 利润分析     │

│ ┗ 组织架构     │   │ ┗ 审批流程    │   │ ┗ 报表生成     │

└───────────────┘   └───────────────┘   └───────────────┘

│                     │                     │

▼                     ▼                     ▼

┌───────────────┐   ┌───────────────┐   ┌───────────────┐

│  AI服务       │   │  审计服务      │    │    文档服务    │

│  ai-service  │    │ audit-service │   │document-service│

│ ┣ RAG检索     │   │ ┣ 规则引擎    │   │ ┣ OCR识别     │

│ ┣ Agent编排   │   │ ┣ 风险预警    │   │ ┣ 文档解析     │

│ ┗ Function    │   │ ┗ 审计报告    │   │ ┗ 版本管理     │

│    Calling    │   │               │   │               │

└───────────────┘   └───────────────┘   └───────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      数据层                                  │

│  PostgreSQL │ Redis │ Nacos │ Elasticsearch │ pgvector      │

│  (业务数据)   (缓存)   (配置)    (日志)        (向量)           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

技术栈选型

表18  技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | Spring Boot 3.x | 微服务基础框架 |
| 服务注册 | Nacos | 注册中心 + 配置中心 |
| API网关 | Spring Cloud Gateway | 统一入口 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 + pgvector | 结构化 + 向量 |
| 缓存 | Redis 7 | 会话 + 缓存 |
| OCR | PaddleOCR | 文档识别 |
| AI模型 | DeepSeek / Qwen | 国产大模型 |
| 容器化 | Docker | 单服务器部署 |

### 4.1.2  系统组成

微服务模块说明

#### 表19  微服务模块说明

| 服务名称 | 端口 | 职责 | 主要表 |
| --- | --- | --- | --- |
| gateway | 8080 | API网关、路由、鉴权 | - |
| user-service | 8081 | 用户、角色、权限 | sys_user, sys_role, sys_permission |
| project-service | 8082 | 项目全流程管理 | project, project_member, project_phase |
| finance-service | 8083 | 成本核算、利润分析 | project_cost, work_hours, project_revenue |
| ai-service | 8084 | AI能力中枢 | ai_token_usage, knowledge_base, rag_query_log |
| audit-service | 8085 | 合规检查、风险预警 | audit_rule, audit_violation, audit_report |
| document-service | 8086 | 文档处理 | document, document_version, document_category |

Agent体系设计

#### 表20  Agent体系设计

| Agent名称 | 职责 | 核心工具 |
| --- | --- | --- |
| Data Agent | 数据采集、清洗、向量化 | DB工具、API工具 |
| AI Analysis Agent | 自然语言理解、多维分析 | RAG工具、分析工具 |
| Finance Agent | 成本归集、利润计算 | 财务API、公式引擎 |
| Audit Agent | 合规检查、异常检测 | 规则引擎、比对工具 |
| Document Agent | OCR识别、字段提取 | OCR工具、解析工具 |
| Bidding Agent | 标书分析、成本估算 | RAG工具、计算工具 |

## 4.2  功能设计

### 4.2.1  用户与权限管理

功能流程

用户登录 → 验证凭证 → 生成JWT → 返回Token

│

请求 → 验证Token → 解析用户 → 检查权限 → 处理请求

RBAC权限模型

表21  RBAC权限模型

| 角色编码 | 角色名称 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | 系统管理员 | 全部功能 |
| DEPT_MANAGER | 部门经理 | 本部门数据 |
| PROJECT_MANAGER | 项目经理 | 所管项目 |
| FINANCE | 财务人员 | 财务模块 |
| AUDITOR | 审计人员 | 审计模块 |
| USER | 普通用户 | 基础功能 |

### 4.2.2  项目管理

项目状态流转

DRAFT(草稿) → PENDING(待审批) → APPROVED(已审批) → IN_PROGRESS(进行中) → COMPLETED(已完成) → ARCHIVED(已归档)

↓

REJECTED(驳回)

核心数据表

表22  核心数据表

| 表名 | 说明 |
| --- | --- |
| project | 项目主表 |
| project_member | 项目成员表 |
| project_phase | 项目阶段表 |
| project_attachment | 项目附件表 |

### 4.2.3  财务管理

成本计算公式

项目利润 = 项目收入 - 总成本

总成本 = 人力成本 + 直接费用 + 分摊成本

人力成本 = Σ(工时记录.hours × 人员费率)

直接费用 = Σ(报销金额) + Σ(采购金额)

分摊成本 = 公共费用 × (项目预算 / 总预算)

成本类型

表23  成本类型

| 类型代码 | 类型名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LABOR | 人力成本 | 工时 × 费率 |
| EXPENSE | 报销费用 | 经审批的报销单 |
| PURCHASE | 采购费用 | 采购订单 |
| OVERHEAD | 分摊成本 | 公共费用分摊 |

### 4.2.4  AI能力设计

RAG检索流程

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│   文档输入   │───►│  文档解析    │───►│  文本分块     │

└─────────────┘    └─────────────┘    └──────┬──────┘

│

▼

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│   知识检索   │◄───│  混合检索    │◄───│   向量化      │

└──────┬──────┘    └─────────────┘    └─────────────┘

│

▼

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│   答案生成   │◄───│ Prompt组装   │◄───│  Top-K结果  │

└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘

Function Calling工具

表24  Function Calling工具

| 工具名称 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| get_project_cost | 获取项目成本 | project_id, cost_type |
| get_project_profit | 获取项目利润 | project_id |
| query_knowledge | 知识检索 | query, kb_code, topK |
| check_budget | 预算检查 | project_id |
| detect_risks | 风险检测 | project_id, risk_types |

### 4.2.5  标书检查

检查维度

表25  标书检查维度

| 维度 | 检查内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 资质证明、必需章节是否齐全 | 20% |
| 格式 | 文件格式、排版是否符合要求 | 15% |
| 资格 | 投标人资质是否满足 | 15% |
| 技术方案 | 技术响应是否完整 | 25% |
| 商务报价 | 报价是否合理、完整 | 15% |
| 合规性 | 符合法律法规和招标文件 | 10% |

输出格式

{

"summary": {

"total_issues": 5,

"critical": 1,

"major": 2,

"minor": 2

},

"score": {

"completeness": 85,

"format": 90,

"qualification": 100,

"technical": 80,

"commercial": 88,

"compliance": 95

},

"issues": [

{

"type": "完整性",

"severity": "CRITICAL",

"title": "缺少XXX资质证明",

"description": "...",

"suggestion": "补充上传XXX资质文件"

}

]

}

### 4.2.6  审计合规

审计规则示例

表26  审计规则示例

| 规则编码 | 规则名称 | 触发条件 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUDIT_B001 | 预算超支预警 | 实际成本 > 预算 × 90% | HIGH |
| AUDIT_B002 | 成本异常波动 | 月度成本环比 > 50% | MEDIUM |
| AUDIT_T001 | 进度延期预警 | 当前进度 < 计划进度 - 20% | HIGH |
| AUDIT_R001 | 回款延迟预警 | 超过约定回款日30天未回款 | HIGH |

# 5  进度计划

项目实施周期：36周（9个月）

## 表27  项目进度计划

| 阶段 | 周次 | 主要内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1-2周 | 业务调研、需求确认 | M0 需求确认 |
| 架构设计 | 3-4周 | 技术选型、架构设计 | M0 |
| 基础平台 | 5-8周 | 框架搭建、服务创建、数据库部署 | M1 基础平台 |
| 核心功能 | 9-16周 | 6大服务核心功能开发 | M2 核心功能 |
| AI能力 | 17-24周 | Agent开发、RAG集成、标书检查 | M3 AI能力 |
| 系统集成 | 25-28周 | 接口联调、数据同步、集成测试 | M4 系统集成 |
| 上线部署 | 29-32周 | 生产部署、数据迁移、人员培训 | M5 上线部署 |
| 试运行 | 33-36周 | 试运行问题修复、优化调整 | M6 试运行完成 |

团队配置

## 表28  团队配置

| 角色 | 人数 | 阶段投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全程 |
| 技术负责人 | 1 | 全程 |
| 后端开发 | 3 | 5-28周 |
| AI工程师 | 2 | 15-28周 |
| 前端开发 | 2 | 9-32周 |
| 测试工程师 | 2 | 15-36周 |
| 运维工程师 | 1 | 8-36周 |

# 6  交付清单

项目交付按照立项申请的项目目标进行交付，下面给出交付清单：

## 6.1  产品交付清单

表29  产品交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于AI的智能化全流程管理系统软件 | 1套 | 含6大微服务模块 |
| 2 | AI智能标书辅助检查系统 | 1套 | 独立部署包 |

## 6.2  文档交付清单

表30  文档交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 1份 | 项目可行性分析报告 |
| 2 | 设计方案 | 1份 | 项目详细技术文档 |
| 3 | 用户操作手册 | 1份 | 最终用户指南 |
| 4 | 研发总结报告 | 1份 | 项目研发总结报告 |
| 4 | 开发手册（API文档） | 1份 | 接口文档 |
| 5 | 部署运维手册 | 1份 | 运维人员指南 |

## 6.3  知识产权交付清单

表31  知识产权交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利申请材料 | 1套 | 不少于1项 |
| 2 | 软件著作权申请材料 | 2套 | 不少于2项 |

# 附录A  评审意见

（评审专家组填写）

# 附录B  修改记录

表32  修改记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-20 | - | 初始版本 |