编号：LX01-2026-009					         密级： 公开

基于AI的智能化全流程管理系统

项目研发立项书

编制：_____________

审核：_____________

批准：_____________

日期：_____________

立项书

| 项目编号 | LX01-2026-009 | 项目名称 | 基于AI的智能化全流程管理系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李成斌 | 项目预算 | 300万 |
| 立项时间 | 2025.12.19 | 预计完成时间 | 2026.12.31 |
| 项目概况 | 1.项目概述与核心能力​​ 本项目研发一套基于AI技术的智能化全流程管理平台。平台将打通从项目立项、执行、监控到结项的全过程，并深度整合财务数据，构建统一的项目财务数据中心，实现对项目成本与收益的精细化、自动化、多维度管理。本项目的核心技术突破点在于利用AI能力，将分散的多源数据（结构化与非结构化）转化为可分析的商业数据： - 数据智能集成与处理：通过整合项目、工时、报销、采购、合同等全流程结构化数据；利用向量数据库与检索增强生成技术，处理合同文本、回款记录等非结构化数据，实现语义级检索与分析。 - AI驱动的智能分析：提供统一API支持多种大模型动态调用。通过函数调用技术，平台能理解自然语言查询，并自动调用后台数据服务，生成结合业务上下文的多维度分析报告。 - 自动化成本与收益核算： - 成本自动化：基于工时与费率自动核算人力成本；集成报销、采购数据自动归集直接费用；通过预设规则（如工时占比）自动分摊间接成本。 - 盈利分析智能化：自动汇总项目收入，实时计算项目利润与利润率，并支持从项目、部门、客户等多维度进行穿透式盈利分析。 2.项目目标​​​​ 2.1技术指标​​ - 平台架构：提供开放、标准的RESTful API接口，确保与现有ERP、CRM及财务软件的高效集成。 - AI核心能力： - 通过图像识别技术自动提取合同、单据等文档的关键字段，目标将人工录入工作量降低90%以上。 - 实现关键业务指标的秒级解析与异常定位，成本核算周期从“数天”级缩短至“小时”级。 - 数据处理与分析：全面覆盖项目全生命周期数据，实现成本自动归集与利润动态追踪，支持多维度盈利分析。 - 性能与体验：智能检索识别准确率不低于90%，查询响应迅速，用户体验流畅。 2.2商业目标​​ - 财务与盈利提升：通过精准预算与成本控制，直接提升项目利润率。实现对项目成本的全过程有效管理，将项目成本偏差控制在较低水平。 - 运营与效率优化：建立端到端的可视化项目管理体系，利用AI实现风险前置化管控，显著降低项目交付延迟率。构建统一协同平台，促进知识沉淀与复用。 - 战略与决策支持：为管理层提供实时、准确的数据洞察，支撑数据驱动的战略决策，并满足未来品牌化与生态化发展的战略需求。 2.3知识产权目标​​ - 申请发明专利不少于1项。 - 登记软件著作权不少于2项。 3.AI赋能的核心应用场景 3.1智能化标书检查场景  痛点问题：解决标书检查工作繁重、内容质量参差不齐、成本估算不准导致投标失败的问题。  实现方式：基于知识库中的历史成功标书、项目成本数据，AI可辅助检查标书核心章节（如技术方案、人员配置、成本估算初稿）。通过分析招标文件，AI可提示关键约束条件和评分点，给出检查结果。  赋能价值：显著提升标书编制效率与质量，通过数据驱动的报价策略提高中标率和项目利润率。 3.2 自动化财务审计与合规检查场景  痛点问题：解决项目财务审计周期长、人工核对工作量大、合规风险发现滞后的问题。  实现方式：平台将集成报销、采购、合同等全流程数据，通过预设的审计规则和AI模型，自动对项目成本支出的合规性（如预算符合度、采购流程规范性）进行实时扫描和交叉验证。对异常交易（如重复报销、超预算采购）实现即时预警，并自动生成审计线索报告。  赋能价值：将事后审计变为事中监控，极大提升内审效率，降低财务风险和合规成本，提供财务健康度展示。 4.实施与整合方案 将采取以下措施确保AI能力与业务场景的深度融合：  成立专项小组：在项目组内设立由项目负责人、研发工程师、业务专家（如财务、商务、项目管理）组成的跨职能团队，负责需求细化与方案设计。  迭代式开发与验证：采用敏捷开发模式，优先实现各场景的核心AI功能点，并与业务部门紧密协作进行快速原型验证和持续优化，确保“开发即可用，可用即有效”。 前期模型训练、知识库创建调研可基于公司现有AI硬件基础进行项目验证，后续根据项目需要可协调资源支持。  强化数据治理与接口集成：将知识库建设与现有OA、CRM、财务系统的数据打通作为项目基石，确保AI模型能够获取高质量、全量的业务数据。 5.项目预算概览 ​项目总预算将主要用于核心资源投入，具体分配比例如下： - 人力成本：占比 50%（研发、测试、项目管理等人员投入）。 - 外采成本：占比40%（包括云服务、AI模型API、第三方软件许可等）。 - 内部及其他成本：占比10%。 详见经费预算表 《基于AI的智能化全流程管理系统-项目预算表.xlsx》 |  |  |
| 进度计划 | 关键节点： 2025.12.20：立项，完成立项评审。 2026.01.20：开题报告，完成设计方案评审和方案可行性论证。 2026.06.30：中期检查，完成进度检查和意见整改。 2026.12.31：结题验收，完成研制总结，提交研制成果。 |  |  |
| 项目组成员 | 李成斌、张月婷、闵迎宝、刘新闻、王啸、鲍伟、朱书森、陈海涛、马泽华、耿振国、花梓健 |  |  |
| 项目负责人 | 签字： 日期： |  |  |
| 评审意见 | 评审组组长： 日期： |  |  |
| 总经理审批 | 签字： 日期： |  |  |
| 备注： |  |  |  |

对立项书的几条要求：

1. 按上述要求填写表格

2. 通过立项评审后，打印签字

3. 保存签字后的原始文档

4. 扫描保存签字后的电子文档

5. 保存签字前的电子文档（封面上写明编制、审核、批准人员名字，与手签的名字一致）